# 顧客管理基盤刷新提案依頼書（架空）

本資料はすべて架空のサンプルです。株式会社デモ商事（架空）

## 背景と目的

営業、カスタマーサポート、管理者が顧客情報と対応履歴を一元管理できるCRM基盤を構築する。既存の表計算データを移行し、将来的な分析と検索に備える。

## 予算と予定

予算目安：初期構築について税別 1,500万円程度を想定（最終金額は提案内容により協議）。

希望スケジュール：2027年1月に着手し、同年6月までにMVPを利用開始、同年9月に本番展開を目指す。

## 要件確認

詳細要件は添付の別紙1を参照。対応可否と補足説明は提案者が記入する。